|  |
| --- |
|  |

**Uchwała Nr 2/2022  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz**

**z dnia 15 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021rok**

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  
 z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

**Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Negatywnie opiniuje się wykonanie budżetu miasta za 2021 rok oraz wnosi do Rady Miasta o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium za 2021 rok.

2. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazanie niniejszej uchwały Radzie Miasta powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków komisji:

Anna Szukalska - przewodnicząca ...............................

Jarosław Łęski NIEOBECNY

Ludmiła Nowacka z-ca przewodniczącej ...............................

Anna Ronin NIEOBECNA

Justyna Poznakowska ...............................

Marcin Fica ...............................

Załącznik do uchwały Nr 2/2022  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz  
z dnia 15 czerwca 2022 r.

**OPINIA  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz  
o wykonaniu budżetu miasta za 2021 rok**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz na posiedzeniach w dniu 1, 8, 15 czerwca 2022 r. działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z poz. ), rozpatrzyła:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2021r. wraz z opinią o tym sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w Uchwale nr 4200/III/126/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Racibórz sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

- sprawozdanie finansowe Miasta Racibórz za 2021r.,

- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Racibórz na dzień 31 grudnia 2021r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Racibórz zebrane z wydziałów – dysponentów realizacji budżetu: Wydziału Dróg Miejskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, Wydziału Komunalnego, Wydziału Lokalowego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki  
i Sportu, Wydziału Rozwoju, Wydziału Spraw Społecznych, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownika Referatu ds. Budżetu i Analiz w Wydziale Finansowym.

Komisja Rewizyjna wysłuchała na posiedzeniach wyjaśnień przedstawicieli: Referatu  
ds. Budżetu i Analiz w Wydziale Finansowym, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji  
i Urbanistyki, a następnie stwierdziła, co następuje:

1.Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło ogółem:

- dochody 300.394.570,13 zł tj. 104,1 % planu,

-wydatki 276.704.541,90 zł tj. 93,3% planu.

2.Wykazano nadwyżkę budżetową – dodatnią różnicę między dochodami, a wydatkami budżetu  
za 2021r. w wysokości 23.690.028,23 zł.

3.Kwota należności wymagalnych na koniec 2021r. dla Miasta Racibórz wyniosła 33.170.437,62 zł.

4.Planowany po zmianach deficyt budżetu miasta na koniec 2021r. roku wyniósł (-) 7.934.654,43zł.

5.Zadłużenie miasta na koniec 2021r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 37.541.435,07zł z terminem spłaty w latach następnych.

6.Na realizację wydatków majątkowych pierwotnie zaplanowano w budżecie miasta kwotę 40.250.630,00zł., po zmianach 50.630.116,16zł., a wydatkowano kwotę 42.248.663,53zł,  
co stanowi 83,45% planowanych po zmianach wydatków na ten cel.

7.Realizacja wydatków inwestycyjnych wykonana została na poziomie 81,76%. Plan pierwotny 35.625.919,00 zł., plan po zmianach 45.945.116,16zł., wykonanie 37.563.663,53 zł.

8.W trakcie 2021r. Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę działań Prezydenta Miasta Racibórz  
i podległych mu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Racibórz oraz podlegającej nadzorowi właścicielskiemu gminnej spółki.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1.Otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 784/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z 14.07.2020r.,

2.Spółki Unia Racibórz sp. z o.o.,

3.Prezydenta Miasta Racibórz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółką Unia  
Racibórz sp. z o.o.,

4.Postępowania UM w Raciborzu przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji, które otrzymały w 2018 r. cztery ogrody działkowe.

5. Prawidłowości przeprowadzenia inwestycji budowy i modernizacji H2Ostróg.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz stwierdziła, co następuje:

1.Miasto Racibórz posiada wysoką kwotę należności wymagalnych, która na koniec 2021r. wyniosła 33.170.437,62 zł. Nie zostały podjęte skuteczne czynności w zakresie ściągania należności.

2.Niski poziom realizacji dochodów zadania - dokumentacja dotycząca przebudowy dróg wykonanie na poziomie 3,76% (6300, 12-021).

Ponadto w związku z tym, że Prezydent nie zrealizował zapisów następujących uchwał Rady Miasta:

1)Uchwała Nr VII/104/2019 z 29.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Jana Długosza,

2)Uchwały Nr XXIII/321/2020 z 30.09.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej,

oraz zrezygnował z dotacji w wysokości 6.295.000,00 zł na rewitalizację placu Jana Długosza przekonując radnych do pomysłu na inną koncepcję zabudowy placu Jana Długosza, gmina potencjalnie utraciła wpływy na poziomie 11.565.800,00 zł.

Nieruchomość gruntowa, działka nr 4630/57 opisana w uchwale, o której mowa w pkt 1, według operatu szacunkowego sporządzonego 11.09.2020r. została oszacowana na wartość rynkową 8.380.900, 00 zł.

Nieruchomości gruntowa działki nr 907/884, 963/883, 716/189, 640/132 opisane w uchwale, o której mowa w pkt 2, według operatu szacunkowego sporządzonego 12.10.2020r. zostały oszacowane na wartość rynkową 3.184.900,00.

Prezydent pomimo wyrażenia przez Radę Miasta Racibórz w dniu 30.09.2020r. zgody na sprzedaż działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej celem utworzenia ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem istniejących akwenów wodnych nie podjął działań w tym zakresie.

Należy podkreślić, że do UM Racibórz na początku 2020r. wpłynął list intencyjny przedsiębiorcy zainteresowanego zakupem nieruchomości i zainwestowaniem w budowę kompleksu  
sportowo -rekreacyjnego w wysokości 60 mln złotych.

3.Realizacja wydatków inwestycyjnych została wykonana na poziomie 81,76%. (plan pierwotny 35.625.919,00zł., plan po zmianach 45.945.116,16zł., wykonanie 37.563.663,53 zł.).

Nie zrealizowano następujących zadań wskazanych przez Radę Miasta Racibórz:

- remont ul. Tarnowskiej (60016, 21-027/DM),

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu (70005, 21-065),

- modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4  
(801,18-016/ED,

- przebudowa skoczni w dal na boisku SP-1(801, 21-123),

- wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno – przedszkolnym, przy  
ul. Makuszyńskiego (801, 21-130),

- dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleńców miejskich (90095, 21-112),

- stadion przy ul. Srebrnej (92695, 21-018/PKT).

Ponadto osiągnięto niski poziom realizacji następujących wydatków:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych (60016, 20-069/DM) wykonanie na poziomie 61,94%,

- pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy (70005,00-011), wykonanie na poziomie 69,64%,

- budowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 15 (801, 21-107), wykonanie na poziomie 0,41%,

- przebudowa dachu nad wejściem do SP-1 (801, 21-124),wykonanie na poziomie 27,91%,

- modernizacja i ocieplenie dachu z ZSP Nr 4 w Studziennej (80104, 21-045), wykonanie na poziomie 23,83%

- budowa fragmentów sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej (900, 00-242/KM), wykonanie na poziomie 33,87%,

- utrzymanie rowów komunalnych (90095, 00-102/DM), wykonanie na poziomie 71,95%,

- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury (92195, 00-218) wykonanie na poziomie 87,33%,

- remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej (926, 21-058),wykonanie na poziomie 30,82%,

- rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (926,21-056) wykonanie na poziomie 34,13%.

Należy podkreślić, iż brak realizacji ww. zadań i przenoszenie realizacji tych inwestycji na kolejny rok wiąże się ze znacznym wzrostem cen za wykonanie tych przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Racibórz za 2021 rok.

**Uzasadnienie**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a także z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Racibórz zebranymi z wydziałów – dysponentów realizacji budżetu: Wydziału Dróg Miejskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, Wydziału Komunalnego, Wydziału Lokalowego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, Wydziału Rozwoju, Wydziału Spraw Społecznych, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownika Referatu ds. Budżetu i Analiz w Wydziale Finansowym i wyjaśnień przedstawicieli: Referatu ds. Budżetu i Analiz w Wydziale Finansowym, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, Komisja Rewizyjna negatywnie oceniła wykonanie budżetu miasta. Swoją opinię Komisja przedstawiła w załączniku do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium za 2021 rok.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

**Wyniki głosowania**